## Slide 2
PINT.IT

## Slide 3: Pint.it tarjoaa oluen ystäville ja sellaisiksi haluaville tavan verkostoitua, sekä saada uusia kokemuksia oluiden parissa.

## Slide 4: Gate 2
04.03.2019 – 29.3.2019

## Slide 5: Sprint 1

## Slide 6: Suunnitelma
Luodaan tietokantaan mock-dataa, jotta voimme testata sovelluksemme toimintaa ja visuaalista ilmettä.
Luodaan sequelizen avulla tietokanta.
Luodaan backendin luuranko
Haetaan tietokannasta käyttäjän postaukset etusivulle
Testien hyväksymiskriteerien suunnittelu

## Slide 7: Sprint 1

## Slide 8: Lopputulos
Luotiin Sequelizen avulla mallit sekä tietokanta
Luotiin SQL-dump => Tietokantaan dataa
Luotiin backendin luuranko
Testeille saatiin alustavat hyväksymiskriteerit
Tietokannasta data etusivulle

## Slide 9: Sprint 2

## Slide 10: Suunnitelma
Uuden postauksen tekeminen
Notifikaatiot tietokannasta käyttäjälle näkyviin
Käyttäjän profiilitiedot ja postaukset frontendiin
Toisen profiiliin navigointi postauksesta
Ensimmäisen automaatiotestin luominen

## Slide 11: Sprint 2

## Slide 12: Lopputulos
Mahdollisuus luoda uusi postaus
Mahdollisuus selata käyttäjän tietoja sekä postauksia
Toisen käyttäjäprofiiliin navigointi
Notifikaatiot tietokannasta fronttii
Ensimmäiset automaatiotestit ovat nyt ajettu

## Slide 13: Lopputulos

## Slide 14: Oppimisnäkökulma

## Slide 15: Testaaminen

## Slide 18
Missä parannettavaa
Pariohjelmoinnin säännöllisyys
Tekniikan jakautuminen
Backlog grooming
  Projektin skaala
Missä onnistuttiin
  Scrum-rituaalit
  Asiat, joista etukäteen sovittiin, onnistuivat
  Aikataulutus & taskien koot
Notes: Tekniikan jakautuminen:
Tekniset työtehtävät eivät aina jakaudu tasaisesti ryhmänjäsenten kesken
Backlog Grooming:

## Slide 19: DEMO
Gate 2 | 4.3.2019 – 29.3.2019 Team Sip

## Slide 20: Kysymyksiä?